附件 1：

项目编号：

# 科研项目立项申请书

项目名称：基于多模态大模型脚手架工程智能施工设计研究

申请部门：              总工办

负 责 人：              何利

联系电话：          13605512097

申请日期：          2025年12月15日

合肥工大建设监理有限责任公司技术研发中心

# 填 表 说 明

1. 本申请书适用范围：合肥工大建设监理有限责任公司或向上 级部门（国家级、省部级、市级等）申报的科研项目，在向上级申请 前需填写本表报公司技术研发中心备案。申报的项目要及时存档（含 未鉴定或未获奖的项目）。

2. 编写申请书之前请认真阅读本填表说明。

3. 封面和简表中的项目名称、学科、领域须一致。各项内容须 如实填写。

4. 简表中的研究内容摘要须措辞准确、精练。

5. 编写立项依据、研究方案，力求简练，若表中栏目不够填写，可另加附页。

6. 本表一式四份（技术研发中心和申请人各两份）。

# 科 研 项 目 立 项 申 请 简 表

| 项目名称 | 基于多模态大模型脚手架工程智能施工设计研究 |  |  |  | 学科 |  |  | 智能建造 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 领域 |  |  | 智能施工技术/智能建造与管理 |  |
| 经费概算 | 50（万元） |  | 起止时间 |  | 2025.09～2027.08 |  |  |  |  |
| 申请金额 | 50（万元） |  | 自筹资金 |  | （万元） |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 何 利 | 出生年月 |  | 1968.11 |  | 所学专业 |  |  | 结构工程 |
| 学 历 | 博 士 | 技术职称 |  | 正高工 |  | 从事专业 |  |  | 结构工程 |
| 科研项目开 展形式 | □自主研究 □对外合作 √委托研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟合作单位 (包括合作. 委托) | 合肥工业大学 |  |  | 合作单 位项目 负责人 |  | 蒋 庆 |  |  |  |
| 学 历 | 博士 | 技术职称 |  | 教 授 |  | 从事专业 |  |  | 结构工程 |
| 研究内容 摘 要 | 脚手架工程不仅为施工提供必要的作业空间，其安全性和稳定性更是工程建设和人员安全的关键基础，项目提出并实现一套基于多模态大模型与知识图谱深度融合的智能施工设计系统，旨在提升脚手架工程施工的智能化水平，增强决策的准确性与可解释性，有效降低施工风险，保障工程安全。具体研究内容包括：（1）基于多模态大模型的支撑架工程信息智能感知与工况识别研究；（2）融合规范知识与图神经网络的支撑架智能布置与优化算法研究；（3）面向施工应用的智能设计成果自动化生成与交互系统研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 组 主 要 成 员 | 姓 名 | 出生年月 |  | 技术职称 |  |  | 所在单位 |  |  |
|  | 何 利 | 1968.11 |  | 正高工 |  |  | 合肥工大建设施工有限责任公司 |  |  |
|  | 冯 晖 | 1982.7 |  | 高工 |  |  | 合肥工大建设施工有限责任公司 |  |  |
|  | 李志鹏 | 1994.8 |  | 助工 |  |  | 合肥工大建设施工有限责任公司 |  |  |
|  | 蒋 庆 | 1984.12 |  | 教授 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |
|  | 种 迅 | 1978.9 |  | 教授 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |
|  | 黄俊旗 | 1990.2 |  | 副教授 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |
|  | 王瀚钦 | 1994.11 |  | 助理研究员 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |
|  | 苏文基 | 1998.12 |  | 博士研究生 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |
|  | 袁梁钰 | 2003.6 |  | 硕士研究生 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |
|  | 陈 骁 | 2003.10 |  | 硕士研究生 |  |  | 合肥工业大学 |  |  |

## 一、立项依据

1. 国内外研究国内外的现状及发展趋势，项目的研究意义，着重结合学科前沿论述其应用前景，并列出主要参考文献。 1 研究背景及意义 工程施工通过全过程监督管理，严格执行安全建设规范，有效预防和化解施工过程中的安全隐患，在工程建设筑牢安全防线。要求施工人员具备扎实的专业知识和丰富的现场经验，施工人员需要花费大量时间熟悉相关法律法规和标准规范。此外，施工人员还需熟练使用各种检测工具，回弹仪、激光测距仪等，通过自身丰富的工作经验去目测判断工程项目是否满足工作需要，不利于规范施工的实行。这种需要大量自身经验和独立判断的工作需求，对于刚开始进行施工工作的人员有着较高的门槛。 脚手架工程不仅为施工提供必要的作业空间，其安全性和稳定性更是工程建设和人员安全的关键基础，因此被视为一个至关重要的工程项目。然而，施工未能严格执行，可能导致隐患未被及时发现和处理，引发严重后果。例如，2023年8月，韵达华南电商（广州）产业园基地发生一起坍塌事故，导致人员受伤和损失；2024年11月青岛市南区兴源大厦外墙脚手架突然发生坍塌造成经济损失，如图一。 图一 脚手架坍塌图 2022年1月19日，住建部《“十四五”建筑业发展规划》要求推进物联网、人工智能等现代信息技术在工程施工中的融合。人工智能具有广泛的应用，尤其是基于计算机视觉技术的场景，计算机视觉技术是一种利用算法和模型让机器能够像人类一样理解、分析和处理图像和视频的核心人工智能技术。在脚手架工程智能辅助中视觉技术可被应用于脚手架布置和建筑工人作业，施工设计人员判断脚手架是否安全搭建和判断建筑工人作业时安全情况。然而，仅依赖计算机视觉技术可能会因算法对复杂场景的泛化能力不足而导致识别结果出现偏差，尤其是在环境光线变化、遮挡或非标准化施工场景中，难以确保识别的准确性和可靠性。因此，为了提升模型在实际应用中效果，亟需加强模型与用户之间的交互能力。多模态大模型的引入，为多模态信息高效准确的分析提供了强大支持，显著推动了相关产业的智能化发展。该技术能够综合利用文字、图像、语音、视频等多种知识图谱，提供更全面和准确的信息分析与决策支持。该技术使得人机交互更加直观和便捷，用户可以以更自然的方式与智能设备进行互动。其还能够更好地感知和理解复杂环境，提高系统的鲁棒性和可靠性。不仅提升了系统的智能化水平，该模型还为各行业的创新应用提供了新的可能性和发展空间。 本项目基于多模态大模型脚手架工程智能施工设计研究，联系实际项目问题，意义反馈帮助施工员更直观地理解复杂场景，从而做出更准确的判断和决策。 2 国内外研究现状 2.1 计算机视觉研究现状 计算机视觉旨在通过算法和模型从图像、视频等视觉数据中提取信息并进行分析。它涵盖了图像识别、目标检测、图像分割、三维重建等核心任务。Yu等[1]通过视觉定位，能精确定位图像中目标结构。Zhou等[2]提出的GARM通过模块优化或架构组装来增强视觉表示，所提出的方法引入了一种任务驱动的视觉框架，将视觉理解和语义推理整合为一个统一过程。Cheng等[3]研究致力于推进建筑领域的计算机视觉识别技术。Ye等[4]通过YOLO模型针对裂缝进行视觉识别，提出的模型有着较高的识别精度，Dhillon等[5]提出卷积神经网络（CNN），被视为最经典的图像处理网络，其有着强大的特征提取能力、本地感受野和参数共享特性。Cha等[6]提出一种基于CNN的检测方案，通过该视觉深度学习模型，实现对目标的高精度检测。Qu等[7]构建了一个使用Res2Net的解码器，并设计了级联和并行膨胀卷积模式，以扩大特征点的感受野，实现目标的多类识别。Li等[8]引入了可变形卷积（DCN），以准确捕捉嵌入多个目标。Zhou等[9]（2025）扩展了构件的检测类型，并开发了基于图神经网络（GNNs）的实例分割模型。李旭卿等[10]提出基于改进YOLOv5 的轻量化检测算法但仅仅依靠计算机视觉识别在具体工作场景中，只输入图像类模态得到使得相关模型无法自主解决复杂且专业问题。 2.2 多模态模型研究现状 Karpathy等[11]提出了结合图像和文本的深度学习模型，用于生成图像描述，被视为现代多模态起点之一。Marino等[12]提出视觉问答这一概念，方便对相关多模态模型进行专项训练其他多模态任务相比，视觉问答面临更大的挑战，需要基于视觉特征进行全面的语义理解和复杂推理。Ding等[13]使用16条安全规则和2386张施工现场图像微调了一个视觉问答模型，实现了不安全施工行为的自动检测。视觉问答基于视觉和文本特征实现了多模态交互，允许图文推理以提取更高层次的见解。然而，目前的视觉问答数据集主要集中在常识和日常场景。Sah等[14]考虑到多模态模型的复杂性以及构建视觉问答数据集所需特定场景图像和混凝土浇筑。Khan等[15]提出Transformer模型，由于其出色的自注意力机制和强大的序列建模能力，在各种视觉和语言任务中得到了广泛应用。Vaswani等[16]提出的Transformer架构用多头自注意力编码器，该解码器结构取代了循环层，彻底改变了序列建模范式。这不仅提高了训练效率，还使模型能够处理多样的输入特征，使其适用于广泛的视觉-语言任务。Chen等[17]在共享嵌入空间中对齐图像和文本特征，生成的上下文嵌入有效地捕捉了跨模态关系。Radford等[18]提出的CLIP模型通过大规模图文对预训练，在共享嵌入空间中建立了视觉和语言之间的语义关联，极大地提升了多模态任务的性能，如图像生成、图像分类以及视觉问答。Li等[19]提出了BLIP模型，通过集成图像字幕模块和两阶段“生成-过滤”数据精炼机制。Huang等[20]提出Kosmos-1多模态训练模型能够将感知（图像、视频等）与语言模型对齐，支持多模态任务。Alayrac等[21]提出Flamingo多模态大模型，特别针对少样本学习任务设计，能够在少量标注数据的情况下，在多模态任务中实现高性能。Chen等[22]提出PaLI多语言多模态模型，支持多种语言的视觉语言任务，能够完成在跨语言的图像描述和视觉问答任务。Zellers等[23]提出MERLOT Reserve多模态模型，该模型是一种视频-语言预训练模型。Li等[24]提出Uni-Perceiver v2模型，是一种通用的多模态预训练框架，可以完成视觉和视觉语言任务中统一建模。Kunlamai等[25]使用特定的损坏图像和相应的问答对构建了图像-文本数据集，并通过使用视觉语言多模态模型预训练提高了检测视觉问答模型的准确性。陈公冠等[26]提出一种面向多模态预训练的子图匹配式对比学习方法，涵盖图像分类、区域目标检测和语义分割任务，验证了本文所提出模型的可行性和优越性能。然而，仅通过知识图谱训练的多模态模型在语义理解方面仍存在误差，这可能导致输入输出难匹配问题。 2.3 多模态大模型研究现状 为了解决上述问题，将多模态模型与大模型深度融合，利用大模型卓越的语言理解与生成能力对多模态模型进行有效补充，从而提升整体系统的认知能力与决策效率。潘可悦等[27]提出GeoLLaVA模型进行大型多模态模型的街景图像典型场景要素提取在与语义分割、目标检测及其他多模态模型的对比实验中，GeoLLaVA模型表现出了显著优势。张乐等[28]出一种大模型主旨增强的图文多模态句子生成方法，将专业化的文本和图像进行语义交叉。张禹等[29]多模态大模型AI控制系统设计，使得智能化水平得到显著提升，增强了在不同工业应用场景的部署可行性和泛化性。王冰冰等[30]提出多模态大模型和思维链的多标签图像预测，提高了多标签图像预测的准确性和可解释性。吴华瑞等[31]提出了一种基于多模态融合的大模型架构Agri-QANet，利用预训练的BERT模型提取文本特征，模型提取音频特征，以及卷积神经网络提取图像特征，并采用基于Transformer的融合层来整合这些特征。张乐等[32]提出新的大模型特征增强与多层次交叉融合的多模态情感分析方法，可以有效解决不同模态间的语义不一致问题。黄万鑫等[33]提出面向扩散大模型的多模态生成方法，充分利用扩散大模型生成能力的同时避免耗费大量计算资源进行微调。李嘉鑫等[34]提出CIC-CGT模型，该模型基于多模态大模型的图像标题与描述生成，实现文本和图像语义结合。 上述研究结果表明：基于多模态大模型与各个领域已经得到充分结合发展，通过其具有强大的跨模态信息融合能力、通用性、生成能力和推理能力，显著降低了人工成本，提升了用户交互体验。随着多模态技术的不断发展，这类模型将在更多领域展现出巨大的潜力，为智能化社会的构建提供技帮助。目前，多模态大模型的训练通常需要依赖相应的知识图谱作为支撑，但在建筑领域，这方面的资源相对匮乏。针对建筑专业的多模态大模型开发尚处于初级阶段，整体发展程度较低。 参考文献 - Yu Z, Yu J, Xiang C, et al. Rethinking diversified and discriminative proposal generation for visual grounding[J]. arXiv preprint arXiv:1805.03508, 2018. - Zhou M, Ye G, Yuen K V, et al. A graph attention reasoning model for prefabricated component detection[J]. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2025. - Cheng X, Jia M, He J. A large‐scale dataset of buildings and construction sites[J]. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2024, 39(9): 1390-1406. - Ye G, Qu J, Tao J, et al. Autonomous surface crack identification of concrete structures based on the YOLOv7 algorithm[J]. Journal of Building Engineering, 2023, 73: 106688. - Dhillon A, Verma G K. Convolutional neural network: a review of models, methodologies and applications to object detection[J]. Progress in Artificial Intelligence, 2020, 9(2): 85-112. - Cha Y J, Choi W, Büyüköztürk O. Deep learning‐based crack damage detection using convolutional neural networks[J]. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2017, 32(5): 361-378. - Qu Z, Chen W, Wang S Y, et al. A crack detection algorithm for concrete pavement based on attention mechanism and multi-features fusion[J]. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2021, 23(8): 11710-11719. - Li L, Jiang Q, Ye G, et al. ASDS-you only look once version 8: A real-time segmentation method for cross-scale prefabricated laminated slab components[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2025, 153: 110958. - Zhou M, Ye G, Yuen K V, et al. A graph attention reasoning model for prefabricated component detection[J]. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2025. - 李旭卿, 李光亚, 张志艺, 等. 基于改进 YOLOv5 的电力设备轻量化检测算法[J]. Optoelectronic Technology, 2024, 44(1): 47-53. - Karpathy A, Fei-Fei L. Deep visual-semantic alignments for generating image descriptions[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2015: 3128-3137. - Marino K, Rastegari M, Farhadi A, et al. Ok-vqa: A visual question answering benchmark requiring external knowledge[C]//Proceedings of the IEEE/cvf conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 3195-3204. - Ding Y, Liu M, Luo X. Safety compliance checking of construction behaviors using visual question answering[J]. Automation in Construction, 2022, 144: 104580. - Sah T P, Lacey A W, Hao H, et al. Prefabricated concrete sandwich and other lightweight wall panels for sustainable building construction: State-of-the-art review[J]. Journal of Building Engineering, 2024: 109391. - Khan S, Naseer M, Hayat M, et al. Transformers in vision: A survey[J]. ACM computing surveys (CSUR), 2022, 54(10s): 1-41. - Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in neural information processing systems, 2017, 30. - Chen C, Wang D, Song B, et al. Inter-intra modal representation augmentation with DCT-transformer adversarial network for image-text matching[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 8933-8945. - Radford A, Kim J W, Hallacy C, et al. Learning transferable visual models from natural language supervision[C]//International conference on machine learning. PmLR, 2021: 8748-8763. - Li J, Li D, Savarese S, et al. Blip-2: Bootstrapping language-image pre-training with frozen image encoders and large language models[C]//International conference on machine learning. PMLR, 2023: 19730-19742. - Huang S, Dong L, Wang W, et al. Language is not all you need: Aligning perception with language models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2023, 36: 72096-72109. - Alayrac J B, Donahue J, Luc P, et al. Flamingo: a visual language model for few-shot learning[J]. Advances in neural information processing systems, 2022, 35: 23716-23736. - Chen X, Djolonga J, Padlewski P, et al. Pali-x: On scaling up a multilingual vision and language model[J]. arXiv preprint arXiv:2305.18565, 2023. - Zellers R, Lu J, Lu X, et al. Merlot reserve: Neural script knowledge through vision and language and sound[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2022: 16375-16387. - Li H, Zhu J, Jiang X, et al. Uni-perceiver v2: A generalist model for large-scale vision and vision-language tasks[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 2691-2700. - Kunlamai T, Yamane T, Suganuma M, et al. Improving visual question answering for bridge inspection by pre‐training with external data of image–text pairs[J]. Computer‐Aided Civil and Infrastructure Engineering, 2024, 39(3): 345-361. - 陈公冠, 张帆, 王桦, 等. 区域增强型注意力网络下的人脸表情识别[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2024, 36(1): 152-160. - 潘可悦, 呙维, 程湘, 等. 基于大型多模态模型的街景图像典型场景要素提取[J/OL]. 计算机工程, 2025: 1-15. - 张乐, 陈岩松, 张雷瀚. 大模型特征增强与多层次交叉融合的多模态情感分析方法[J/OL]. 数据分析与知识发现, 2025, 1-16. - 张禹, 穆宏鹏, 崔恒洋, 等. 工业机器人的多模态大模型AI控制系统设计[J]. 机器人技术与应用, 2025, (02): 50-52. - 王冰冰, 郭兴文, 梁斌, 等. 基于多模态大模型和思维链的多标签图像情绪预测[J]. 信息安全与通信保密, 2025, (03): 2-11. - 吴华瑞, 赵春江, 李静晨. 基于多模态融合大模型架构Agri-QA Net的作物知识问答系统[J]. 智慧农业(中英文), 2025, 7(01): 1-10. - 张乐, 陈岩松, 张雷瀚. 大模型特征增强与多层次交叉融合的多模态情感分析方法[J/OL]. 数据分析与知识发现, 2025, 1-16. - 黄万鑫, 任英杰, 芦天亮, 等. 面向扩散大模型的多模态人脸生成方法[J/OL]. 计算机科学与探索, 2025, 1-19 - 李嘉鑫, 汤鹏杰, 谭云兰, 等.CIC-CGT:基于多模态大模型的漫画图像标题与描述生成[J]. 井冈山大学学报(自然科学版), 2024, 45(06): 77-86. ### 2. 项目现有的研究条件、工作基础及风险评估。 2.1 研究条件 项目组主要由中青年科研人员组成，年富力强，具有开拓与创新精神，且在相关领域的研究已有了丰富的经验和良好的基础。土木与水利工程学院结构工程专业是安徽省省级重点学科，拥有土木工程一级博士授权点、以及土木工程博士后流动站，具备开展项目研究所需要的工作条件，包括图书资料、网络信息资源、计算机设备及正版专业应用软件。本项目网络实验依托合肥工业大学高性能计算平台，通过Pytorch（NVIDIA A100 Tensor Core GPU）进行网络训练工作。项目组在结构模型试验方面也具备丰富的经验，能够有效结合计算模拟与物理验证，满足部分结构模型的实际测试需求。 2.2 工作基础 项目组针对YOLO模型在工程结构裂缝和预制构件识别时的不足，提出了改进的系列YOLO模型，提高了识别效率和精度；基于图神经网络，开发了建筑结构抗震性能指标预测模型，实现了框架周期和最大层间位移角、考虑全混凝土外墙刚度贡献后剪力墙结构周期折减系数的高精度预测（图1）。通过对工程结构智能建造方面的研究，申请人近五年在《Engineering Applications of Artificial Intelligence》、《Structural Control and Health Monitoring》等国内外高水平期刊上发表论文4篇，授权发明专利5项，具体研究内容如下： （1）图像识别方面，申请人针对裂缝和预制构件识别问题，提出了改进的YOLOv5和 YOLOv8模型，通过采用实例分割与目标检测，实现了微小裂缝的准确识别，相比与原始网络，裂缝识别的mAP50提高了6.5%，模型重量和参数平均降低了6.1%~17.4%，FPS提高了3.1%~8.5%，预制构件识别达到了93.9%的平均精度（mAP）和108.7 FPS的检测速度。 （2）在建筑结构抗震性能智能预测方面，申请人以和型钢拼接多腔钢管混凝土扁柱框架结构为例，利用图谱表征结构平面设计图形成数据集，采用图神经网络，考虑了结构平面布置、构件尺寸、设计条件等参数后（忽略了内隔板的加强作用）进行结构周期和小震下最大层间位移角的智能预测研究，预测结果表明：X方向第一周期的平均绝对百分比误差为7.5%，Y方向第一周期的平均绝对百分比误差为6.9%，最大层间位移角的平均绝对百分比误差为6.8%，预测精度较高，同时对考虑全混凝土外墙刚度贡献后的结构周期折减系数进行预测，X方向和Y方向第一周期的折减系数平均相对误差分别为4.6%和2.8%，预测精度较高。 ##### 图1 项目组完成的智能建造相关研究 2.3 风险评估 核心风险在于多模态大模型在脚手架工程复杂多变设计需求下的高精度与实用性。数据质量与数量（目标200+案例）、模型对不同工况的泛化能力是挑战。作为设计辅助工具，方案的规范符合性和安全性至关重要，需确保生成的布置方案符合行业标准（如步距标准值）和力学计算要求。此外，模型可解释性和CAD自动绘图功能的稳定性，以及对不断更新的行业规范的实时适应性，都是其能否可靠落地的关键风险。但由于脚手架支撑架结构相对规则（主要是横杆和竖杆），设计约束条件明确，相比其他建筑构件的智能设计，本项目的技术风险相对可控。

## 二、研究方案

1. 研究内容、研究目标、拟解决的关键问题 1.1 研究内容 研究内容一：基于多模态大模型的支撑架工程信息智能感知与工况识别研究 研究内容二：融合规范知识与图神经网络的支撑架智能布置与优化算法研究 研究内容三：面向施工应用的智能设计成果自动化生成与交互系统研究 （1）构建高效的数据预处理模块，对工程项目的多模态数据（如建筑平面图、结构图、工况参数输入）进行清洗、格式转换和特征提取，为模型输入提供高质量数据。加载并集成已开发的混合认知多模态大模型，结合知识图谱实现对设计需求的智能理解与脚手架支撑架布置方案的自动生成。开发设计任务处理模块，包括平面布置方案生成、竖向布置建议、施工计算书自动生成等功能，并通过友好的交互接口接收用户输入，初步完成智能施工设计辅助系统的开发。 （2）将系统的核心模块（包括数据预处理、模型加载、设计方案生成、CAD绘图接口等）部署至云端服务器，进行初步的模型运行测试，验证其在多模态数据处理和方案生成中的鲁棒性和运行效率。搭建完整的系统测试程序平台，整合各功能模块并设计任务调度逻辑，在测试平台上运行多轮模拟实验，全面收集系统性能指标，为后续的优化调整提供数据支撑。 （3）开发CAD二次开发插件，实现从AI生成的布置方案到CAD图纸的自动转换。将智能设计辅助系统与CAD环境集成，支持设计方案的自动绘图功能。通过实际工程案例验证系统的设计能力，详细记录系统输出与人工设计结果的对比情况，客观评估系统的准确性、可靠性和设计辅助能力。根据测试反馈和性能数据，对系统进行持续的优化与调整，确保生成的布置方案符合规范要求（如步距60、90、120等标准值）。 （1）构建高效的数据预处理模块，对施工现场采集的多模态数据（如图像、视频、文本记录）进行清洗、格式转换和特征提取，为模型输入提供高质量数据。加载并集成已开发的混合认知多模态大模型，结合知识图谱实现对施工现场的逻辑推理与潜在隐患的智能识别。开发任务处理模块，设计场景化功能，并通过友好的交互接口接收用户指令和数据输入，初步完成智能施工辅助系统的开发。 （2）将系统的核心模块（包括数据预处理、模型加载、任务处理、交互接口等）部署至云端服务器，进行初步的模型运行测试，验证其在多模态数据处理中的鲁棒性和运行效率。搭建完整的系统测试程序平台，整合各功能模块并设计任务调度逻辑，在测试平台上运行多轮模拟实验，全面收集系统性能指标，为后续的优化调整提供数据支撑。 （3）将开发的智能施工辅助系统部署到实际施工现场环境中，确保硬件设备与系统平台之间的稳定连接，并通过现场数据采集验证系统的实时数据处理能力。模拟真实施工场景，运行系统的核心功能模块，详细记录系统输出与人工施工结果的对比情况，客观评估系统的准确性、可靠性和辅助决策能力。根据实地运行反馈和性能数据，对系统进行持续的优化与调整。 1.2 研究目标 （1）通过全面构建覆盖不同工程类型、结构形式、荷载工况以及脚手架支撑架设计方案的知识图谱，并开发简洁高效的认知表示语言，构建语言及语义模型。 （2）支撑架工程信息智能感知与工况识别技术，融合规范知识与图神经网络，设计智能布置与优化算法，实现脚手架支撑架平面和竖向布置方案的智能生成、施工计算书的自动生成等核心功能。 （3）搭建智能施工设计辅助系统，开发CAD二次开发插件实现自动绘图功能，通过云端部署和实际工程案例验证，打造一个基于知识图谱的可靠且可解释的智能设计平台，为施工单位提供高效的脚手架设计工具。 1.3 拟解决的关键问题 （1）复杂多模态数据的深度语义理解与知识表示：如何在多样化的脚手架施工设计数据（建筑图纸、结构参数、工况条件）中，高效地提取、融合关键信息，并将其转化为结构化的、可供机器理解和推理的领域知识图谱，实现对设计需求和约束条件的精准认知。 （2）领域知识与大模型的有效融合与认知推理：如何将脚手架工程的专业知识、设计规范、施工经验与大模型的强大生成能力相结合，解决大模型在特定垂直领域的"幻觉"和可控性差的问题，实现基于知识图谱的精确设计方案生成和自动计算书编制，而非简单的模式复制。 （3）智能设计系统的规范符合性与工程实用性：如何确保开发的智能施工设计辅助系统生成的布置方案严格符合行业规范（如步距标准值60、90、120等），并能够通过CAD二次开发实现自动绘图，满足施工单位实际应用需求，具备良好的用户体验和可扩展性。 2. 研究方法与可行性分析 2.1 拟采取研究方法和技术方案 针对研究内容一：基于多模态大模型的支撑架工程信息智能感知与工况识别研究 采用专业方式收集脚手架支撑架的典型设计方案（目标200个以上），涵盖不同工程规模、结构类型、荷载条件的实际案例。收集相关的建筑平面图、结构图、设计说明、施工计算书等文档资料。邀请行业专家和经验丰富的设计人员对收集的设计方案进行精细化分类和标注，标注内容包括：平面布置特征、竖向布置参数、工况条件（楼板厚度、梁截面尺寸、荷载等级等）、规范符合性等，形成高质量的原始数据集。运用自然语言处理（NLP）技术从设计文档和计算书中抽取关键参数、设计规则和经验知识；采用计算机视觉（CV）技术识别图纸中的结构布置、尺寸标注等信息；采用图神经网络技术对平面布置方案进行图谱表征。通过本体论构建和语义网技术，将抽取到的设计知识构建成脚手架工程施工设计领域的认知知识图谱，并采用RDF/OWL等标准进行表示。结合数据增强技术扩充多模态数据，通过图嵌入（Graph Embedding）、图神经网络（GNN）等技术对知识图谱进行表示学习和推理，实现复杂设计规则的挖掘和方案生成，提升知识图谱的完备性和推理能力。 针对研究内容二：融合规范知识与图神经网络的支撑架智能布置与优化算法研究 评估并选择主流的多模态大模型（如GPT-4V、Gemini等）作为基座模型。采用高效微调策略，结合本项目构建的脚手架工程领域数据集进行领域迁移学习，使其更好地理解建筑图纸的视觉特征与工况参数的语言特性。知识增强与设计推理：引入知识注入机制，将知识图谱中的结构化设计知识嵌入到大模型的表示层或决策层，引导大模型进行更精准的方案生成。设计智能推理模块，结合图神经网络技术，使大模型能够模拟人类设计师的决策过程，生成符合规范要求（如步距60、90、120等标准值）的布置方案，并能够根据不同工况条件自适应调整设计参数。采用多任务学习范式对模型进行联合训练，包括平面布置方案生成、竖向布置建议生成、施工计算书自动编制、设计方案合理性评估等任务。通过交叉验证、对比实验等方法，并结合准确率、规范符合率、设计效率等指标，对模型性能进行全面评估和迭代优化。 针对研究内容三：面向施工应用的智能设计成果自动化生成与交互系统研究 采用模块化、微服务架构设计系统，包括图纸上传模块、工况参数输入模块、数据预处理模块、核心模型推理模块、设计方案生成模块、施工计算书生成模块、CAD自动绘图模块、知识图谱管理模块、用户交互界面（UI）模块和结果展示模块。云端部署与计算：利用云计算平台的GPU资源和弹性伸缩能力，部署和运行大型模型。采用容器化技术（如Docker、Kubernetes）进行服务封装和部署管理，确保系统的高可用性和可扩展性。CAD二次开发：基于AutoCAD或其他CAD平台的API，开发插件实现自动绘图功能。将AI生成的平面布置方案和竖向布置方案自动转换为标准的CAD图纸格式，支持图层管理、标注添加、图例生成等功能，满足工程实际应用需求。人机交互与可视化：设计直观友好的Web端或桌面端用户界面，支持图纸上传、参数输入、方案预览等功能。通过可视化技术，清晰展示生成的布置方案、计算书内容和设计依据，提升系统的可解释性和用户体验。实际案例测试与优化：收集真实的工程案例进行系统测试和验证。通过采集实际运行数据，与人工设计结果进行对比分析，评估系统在不同工况下的设计质量和效率。根据测试反馈和性能瓶颈，持续对模型和系统进行优化调整，直至满足工程应用需求。参考YJK等商业软件的成功经验，确保系统的实用性和可推广性。 2.2 可行性分析 本项目理论基础成熟：多模态大模型、知识图谱、计算机视觉、自然语言处理等相关技术已取得显著进展，为本项目提供了坚实的理论基础和丰富的技术积累。算法与模型可获取：存在大量开源的多模态大模型和知识图谱构建工具，可作为本项目的起点，通过迁移学习和微调快速适配领域需求。拟采用合肥工业大学高性能计算平台使用a100等多台网络服务器进行运算，且本项目组有着丰富的实验经验。 项目组成员知识结构合理，专业知识丰富，有较好的理论素养、试验技能和模型模拟分析能力，涉及的研究领域学科覆盖了本课题的研究内容。 人员和设备可以满足课题理论和试验研究的要求，相信本课题的研究能达到预期的目标，并取得丰硕的成果。 3. 本项目的创新之处 本项目在脚手架工程智能施工设计领域实现了多项突破性创新。创新性地深度融合"知识图谱+多模态大模型+设计推理"的混合认知范式，构建了更具"智能设计"能力的系统，实现了从数据识别到方案生成、再到自动绘图的全流程自动化，有效解决大模型在工程设计领域的"幻觉"问题，提供精准可解释的设计方案。针对脚手架支撑架工程的特殊性，我们系统性构建了专属设计知识图谱，并创新引入图神经网络学习机制，使系统不仅能学习已有方案，更能生成符合规范的新方案、自动编制计算书，提供更深度的设计辅助。通过多模态数据融合（图纸+工况参数）、领域迁移学习和CAD二次开发，显著提升了系统的实用性与可扩展性，有效满足施工单位的实际需求。本项目打造了从数据采集、模型研发、系统应用到CAD自动绘图的全链条闭环智能设计解决方案，确保技术成果真正落地，为脚手架工程设计提供切实可行的智能化工具。 4. 安排的研究计划及预期进展 ### 2025年9月~2026年8月 （1）基于多模态大模型的支撑架工程信息智能感知与工况识别研究； （2）融合规范知识与图神经网络的支撑架智能布置与优化算法研究。 ### 2026年9月~2027年8月 （1）面向施工应用的智能设计成果自动化生成与交互系统研究； （2）录用论文2篇，申请或授权专利2项，授权软著1项； （3）撰写结题报告1份。 ### 技术指标： （1）发表期刊论文2篇； （2）申请或授权专利2项； （3）研发智能施工辅助系统1套，授权软著1项； （4）培养硕士生2名； （5）研究报告1份。 5. 预期研究成果及达到的技术指标（成果达到的水平、形成的论文、 标准及专利等内容要明确） 5.1 预期研究成果： 本项目预期将产出结构化、全面的脚手架工程施工设计认知知识图谱，和高质量的多模态设计数据集（包含200+典型工程案例的平面布置图和设计方案）。核心在于成功研发融合知识图谱、多模态大模型和设计推理的混合认知模型，实现对图纸及工况参数的深度理解与高效推理，并能够自动生成符合规范的平面和竖向布置方案、自动编制施工计算书。在此基础上，将开发具备智能方案生成、自动绘图、人机交互功能的智能施工设计辅助系统原型，并实现CAD二次开发插件。同时，将形成自主知识产权核心算法及专利，发表高水平论文，为脚手架工程施工设计提供创新智能化解决方案。 5.2 技术指标 （1）发表期刊论文2篇； （2）申请或授权专利2项； （3）研发智能施工辅助系统1套，授权软著1项； （4）培养硕士生2名； （5）研究报告1份。 6. 技术、经济及社会效益预测 本项目的实施将带来显著的综合效益。技术上，它将融合前沿AI与知识图谱技术，形成核心设计算法并提升工程设计的智能化、自动化与精准度。经济上，可显著提高设计效率，减少人工设计时间和成本，通过自动化方案生成和计算书编制，节约施工单位的设计成本和时间成本，提升项目经济效益。社会效益方面，项目将通过智能设计确保脚手架支撑架方案的规范性和安全性，从源头上保障建筑工人生命安全与健康，减少施工安全事故，并整体提升建筑行业智能化施工水平和设计质量，推动建筑行业的数字化转型，意义深远。 （1）支撑架工程多模态数据采集与知识图谱构建 通过系统化收集不同工程类型（住宅、商业、工业建筑等）、不同结构形式（框架、剪力墙、框剪结构等）、不同荷载条件下的脚手架支撑架设计方案及施工图纸，建立涵盖200个以上典型案例的多模态数据集。采集内容包括：建筑平面图、结构图、支撑架布置图、施工计算书等图纸数据，以及楼板厚度、梁高、梁宽、混凝土强度等级、施工荷载等工况参数数据。邀请行业专家对数据进行精细化标注，标注内容涵盖平面布置特征（支撑点位置、间距、密度）、竖向布置参数（步距、层高、顶托调节范围）、工况条件分类、设计依据及规范要求等。通过图神经网络技术对平面布置方案进行图谱表征，运用自然语言处理技术从设计文档中抽取关键设计规则和经验知识，构建脚手架支撑架工程智能施工设计领域的认知知识图谱，为后续的智能感知和方案生成奠定数据基础。 （2）基于多模态大模型的工程信息智能感知技术研究 基于已构建的多模态数据集和知识图谱，选择并评估主流的多模态大模型（如GPT-4V、Gemini、LLaVA等）作为基础架构，进行领域迁移学习和微调优化。重点研究多模态融合技术，使模型能够同时处理图纸视觉信息和工况参数文本信息，实现对建筑图纸的语义理解和结构要素识别（如梁柱位置、跨度尺寸、板厚标注等），以及对工况参数的准确提取和分类。针对设计图纸的多样性和复杂性，采用数据增强技术扩充训练样本：对图纸进行几何变换（旋转、缩放、平移）、尺寸调整、不同绘图风格模拟等；对工况参数进行合理组合和规范约束验证（确保步距符合60、90、120等标准值，荷载取值符合规范要求）。通过知识增强机制将工程规范、设计经验等显性知识融入模型，提升模型对专业领域知识的理解能力和推理准确性。 （3）工况识别与设计方案可行性智能判定研究 研究基于多模态大模型的工况智能识别方法，使系统能够根据输入的建筑图纸和工况参数，自动识别工程类型、结构特点、荷载等级、施工难度等关键信息，形成结构化的工况描述。开发设计方案可行性智能判定算法，结合知识图谱中的设计规则和案例经验，通过结构力学计算验证支撑架承载能力，通过规范符合性检查确保步距、立杆间距等参数满足《建筑施工脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）等相关标准要求，通过施工可行性分析评估方案的经济性和实用性。利用认知推理求解器对知识图谱进行高效查询与推理，实现设计知识的有效溯源（如"为什么选择此步距"、"类似工程如何布置"），为设计人员提供可解释的决策依据。通过多任务学习联合优化工况识别和可行性判定模型，提升系统的整体性能和鲁棒性。 （1）基于图神经网络的支撑架平面布置方案表征与学习 基于研究内容一构建的多模态数据集和知识图谱，将脚手架支撑架平面布置方案抽象为图结构进行表征：节点表示支撑点位置，边表示支撑杆件连接关系，节点特征包含支撑点的荷载承受能力、与梁柱的相对位置等信息，边特征包含杆件类型（横杆、竖杆、斜撑）、长度、连接方式等参数。采用图神经网络（GNN）技术，包括图卷积网络（GCN）、图注意力网络（GAT）、图采样与聚合网络（GraphSAGE）等模型，对平面布置方案的图结构进行深度学习，捕捉支撑点之间的空间关系、荷载传递路径、结构稳定性等隐含特征。通过对比学习和监督学习相结合的方式，使模型能够学习到符合规范要求和工程实践的优秀布置方案的共性特征，为后续的智能布置方案生成和优化提供坚实的模型基础。同时，研究图神经网络的可解释性技术，使模型能够提供布置方案的合理性解释，增强设计人员对AI生成方案的信任度。 （2）融合工程规范知识的约束优化算法设计 针对脚手架支撑架设计必须严格遵守的工程规范要求，系统梳理《建筑施工脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）等相关标准中关于支撑架设计的强制性条款和推荐性条款，将规范知识形式化表达为约束条件。重点提取步距标准值（60cm、90cm、120cm、150cm、180cm）、立杆间距要求（纵距≤1.5m，横距≤1.2m）、水平杆步距（≤1.8m）、连墙件设置间距、扫地杆高度、剪刀撑设置要求等关键约束参数。设计融合规范知识的约束优化算法，将布置方案生成问题建模为带约束的多目标优化问题：优化目标包括结构安全性最大化（承载能力充足、稳定性好）、经济性最优化（材料用量少、施工效率高）、施工便利性提升（拆装方便、周转使用）等；约束条件包括规范符合性约束、几何可行性约束（不与建筑结构冲突）、施工工艺约束等。采用遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等启发式优化方法，结合梯度下降、拉格朗日乘子法等经典优化技术，实现在满足所有约束条件前提下的最优布置方案搜索。 （3）支撑架智能布置方案生成与多目标优化研究 将图神经网络模型与约束优化算法深度融合，构建端到端的智能布置方案生成系统。输入建筑平面图和工况参数（楼板厚度、梁截面尺寸、混凝土强度、施工荷载等），系统首先利用研究内容一训练的多模态大模型进行工程信息感知和工况识别，提取结构布局、荷载分布、施工难度等关键信息；然后利用图神经网络生成初始布置方案，确定支撑点的大致位置和密度分布；接着应用约束优化算法对初始方案进行精细调整和优化，确保所有支撑点位置、杆件间距、步距等参数严格符合规范要求，同时在安全、经济、便利等多个目标之间取得平衡。针对不同的工程场景（如大跨度梁、高大模板、异形结构等特殊工况），开发自适应优化策略，使系统能够根据具体条件动态调整优化权重和约束强度。研究布置方案的多样性生成技术，为同一工程提供多个符合要求但各具特点的备选方案（如偏重安全、偏重经济、偏重施工便利等），供设计人员比较选择。建立方案评价体系，从安全性、经济性、施工性、规范符合度等多维度对生成方案进行量化评分，辅助决策。 （1）支撑架平面布置方案数据集构建与图神经网络表征研究 收集涵盖不同工程类型（住宅、商业、工业建筑等）、不同结构形式（框架、剪力墙、框剪结构等）、不同荷载条件下的脚手架支撑架设计方案及施工图纸，对建筑平面图和支撑架布置图提取的关键数据（梁柱几何属性与空间属性、楼板厚度、支撑点位置、立杆间距、步距等）进行数据清洗，将相应的支撑架布置方案离散为由点和边构成的图谱：点表示支撑点位置，边表示支撑杆件连接关系，明确点和边不同的特征表征方式（点特征包含支撑点的荷载承受能力、与梁柱的相对位置等信息，边特征包含杆件类型、长度、连接方式等参数），采取平移、旋转、尺寸调整等方式进行数据增强和数据集构建。梳理相关脚手架条文规范（如步距标准值为60cm、90cm、120cm、150cm、180cm，立杆纵距≤1.5m、横距≤1.2m，水平杆步距≤1.8m等）与专家经验知识（如大跨度梁下需加密支撑、主梁与次梁下支撑点布置优先级等）等约束条件表征为数学模型，并引入相关物理模型计算支撑架承载能力、结构稳定性等关键物理性能。在图神经网络中采用特征拼接、求和、映射、图卷积等多种特征处理方式，融合点和边拓扑关系、几何特征和全局特征，为后续智能布置方案生成奠定基础。 （2）基于图神经-生成对抗网络的支撑架智能布置方案生成研究 基于构建的支撑架布置方案数据集和图神经网络特征处理框架，采用生成对抗网络（GAN）技术进行智能布置方案生成研究。在图神经网络进行特征处理后得到的特征矩阵基础上，明确在约束条件作用下采用生成对抗网络确定支撑点布置位置、立杆间距以及竖向步距参数，形成支撑架初步布置方案。生成器网络学习真实布置方案的分布特征，生成符合工程实践的新方案；判别器网络评估生成方案的合理性，区分生成方案与真实方案。通过生成器与判别器的对抗训练，使生成的布置方案既满足规范约束条件（步距、间距等强制性要求），又符合工程经验（荷载分布合理、结构稳定性好）。针对不同工况条件（如大跨度梁、高大模板、异形结构等），调整生成网络的输入参数和约束权重，实现自适应的布置方案生成。同时，引入多样性生成机制，为同一工程提供多个符合要求但侧重点不同的备选方案（如偏重安全性、经济性或施工便利性），供设计人员比较选择。 （3）支撑架布置方案多目标优化与可行性智能判定研究 基于上述图神经-生成对抗网络生成的初步布置方案，构建多目标优化模型进行方案精细化调整。优化目标包括结构安全性最大化（承载能力充足、稳定性好）、经济性最优化（材料用量少、施工效率高）、施工便利性提升（拆装方便、周转使用）等。将工程规范要求（如《建筑施工脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011等相关标准）作为硬约束条件，确保所有生成方案严格符合规范。采用遗传算法、粒子群优化算法、模拟退火算法等启发式优化方法，结合梯度下降、拉格朗日乘子法等经典优化技术，在满足所有约束条件前提下搜索帕累托最优解集。开发方案可行性智能判定算法，通过结构力学计算验证支撑架承载能力，通过规范符合性检查确保步距、立杆间距等参数满足标准要求，通过施工可行性分析评估方案的经济性和实用性。建立方案评价体系，从安全性、经济性、施工性、规范符合度等多维度对生成方案进行量化评分，为设计人员提供决策依据。最终输出经过优化验证的支撑架布置方案，包括平面布置图、竖向布置参数和详细的设计说明。

## 三、项目负责人、合作单位等情况介绍

1. 项目负责人简历、主要研究人员介绍 项目负责人：何利/正高工 工作经历； 1991.7-1998.10合肥工业大学助教、讲师 1998.10-目前合肥工大建设施工有限责任公司总监、总工程师。 主要技术成就： 1.到目前担任总监完成近100余项施工项目； 2.结合工作撰写论文20篇，发表在《土木工程学报》、《工程力学》、《合肥工业大学学报》、《建设施工》等期刊； 3.担任了省市优质工程评审专家、工法专家、安全专家等。 2.对外合作研究的项目，阐明合作单位及人员、委托研究内容、提供经费、合作理由等具体情况； 2.1 合作单位及人员 合作单位：合肥工业大学 具体人员： （1）蒋庆：项目总体研究方案规划 （2）种迅：脚手架多模态数据采集与标准化构建研究 （3）黄俊旗：脚手架智能识别与结构行为预测研究 （4）王瀚钦：脚手架智能合规性检测、安全风险研究 （5）苏文基：试验研究与分析 （6）袁梁钰：试验研究与分析 （7）陈晓：试验研究与分析 2.2 委托研究内容： （1）研究内容一：基于多模态大模型的支撑架工程信息智能感知与工况识别研究 （2）研究内容二：融合规范知识与图神经网络的支撑架智能布置与优化算法研究 研究内容三：面向施工应用的智能设计成果自动化生成与交互系统研究 （1）构建高效的数据预处理模块，对工程项目的多模态数据（如建筑平面图、结构图、工况参数输入）进行清洗、格式转换和特征提取，为模型输入提供高质量数据。加载并集成已开发的混合认知多模态大模型，结合知识图谱实现对设计需求的智能理解与脚手架支撑架布置方案的自动生成。开发设计任务处理模块，包括平面布置方案生成、竖向布置建议、施工计算书自动生成等功能，并通过友好的交互接口接收用户输入，初步完成智能施工设计辅助系统的开发。 （2）将系统的核心模块（包括数据预处理、模型加载、设计方案生成、CAD绘图接口等）部署至云端服务器，进行初步的模型运行测试，验证其在多模态数据处理和方案生成中的鲁棒性和运行效率。搭建完整的系统测试程序平台，整合各功能模块并设计任务调度逻辑，在测试平台上运行多轮模拟实验，全面收集系统性能指标，为后续的优化调整提供数据支撑。 （3）开发CAD二次开发插件，实现从AI生成的布置方案到CAD图纸的自动转换。将智能设计辅助系统与CAD环境集成，支持设计方案的自动绘图功能。通过实际工程案例验证系统的设计能力，详细记录系统输出与人工设计结果的对比情况，客观评估系统的准确性、可靠性和设计辅助能力。根据测试反馈和性能数据，对系统进行持续的优化与调整，确保生成的布置方案符合规范要求（如步距60、90、120等标准值）。 2.3 提供经费： 50万元 2.4 合作理由： 该项目合作组在建筑工业化与装配式结构领域积累了深厚研究基础和实践经验。主编安徽省预制外挂墙板规程与图集，并主持国家自然科学基金项目，有着较好的研究基础。其与建筑工业化企业及工程实践的紧密联系，承担多项企业委托课题，使其对装配式施工流程、尤其是施工安全与施工的痛点有着深刻理解。这将为本研究中脚手架智能施工系统的需求分析、模型验证与成果转化提供坚实支撑。

## 四、 经费预算明细表

说明：计算依据与说明必须详实、合理、理由充分，为提供经费的重要依据与参考。

| 支 出 科 目 | 金 额 （万元） | 计算依据与说明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 仪器设备费 | 11.00 | （1）高分辨率工业级相机/无人机载相机：8.0万元 （2）传感器：3.0万元 |
| 2.无形资产摊销费 | 2.50 | 购置或授权使用一些非开源、专业的数值模拟软件或部分专业AI开发工具库的授权费：2.5万元 |
| 3. 试验及材料费 | 5.00 | （1）小场景脚手架搭建与拆除费用：2.0万元 （2）试验加载设备租赁与耗材：1.0万元 （3）试验场地租赁或使用费：1.0万元 （4）各类材料损耗费：1.0万元 |
| 4.合作研发费 | / |  |
| 5. 科研成果费 | 5.00 | （1）国内外高水平期刊论文发表版面费：2.0万元 （2）参加学术会议注册费及差旅费：2.0万元 （3）专利申请：1.0万元 |
| 6. 劳务及加班费 | 18.00 | （1）直接参与项目的研究生劳务费，共4人（毕业递补），按800元/月/人测算，间接参与项目的研究生劳务费，共2人（毕业递补），按400元/月/人测算，两年共计按24个月发放：9.6万元 （2）试验工人劳务费，共2人，按400元/天/人测算，共2.40万元 （3）专职研发人员/技术人员劳务费：3.6万元 试验预计30个工作日：2.4万元 |
| 7. 与研发活动直接 相关的其他费用 | 6.00 | （1）云计算服务费用：5万元 （2）数据标注服务费用：1万元 |
| 8．其他费用 | 2.50 | 管理费：2.5万元 |
| 合 计 | 50.00 |  |

## 五、审查意见

项目负责人： 签字： 年 月 日

合作单位项目负责人： 签字： 年 月 日

技术研发中心意见： 签字： 年 月 日

专家组评审意见： 组长签字： 年 月 日

总工程师意见： 签字： 年 月 日

总经理意见： 签字： 年 月 日